## Slide 1
Agent 项目：一个智能对话体
基于开放 MCP 协议的多模型融合与本地感知解决方案。 一份完整的项目汇报，详细阐述大模型开发框架的核心架构设计与测试实践。

## Slide 2
什么是 Agent 项目？
AI Agent 核心开发框架：专为将模型推理输出转化为安全、可验证的结构化行为序列而设计。
可验证接口
—— 标准化模型输出形式
利用 Pydantic 规范定义严格的数据边界，将大模型不确定的自然语言输出过滤为安全、高可靠的接口形态，从根本上杜绝意外无效调用
多步编排
—— 复杂行为自动串行级联
支持根据用户的任务要求，自主判断行为依赖，将复杂的本地读写、查询、识别任务编排成高可用的流程序列，自动化分步落地。
全面扩展
—— 解耦工具层与模型层
核心通信依靠统一标准协议，让各类大语言模型（LLM）能完美兼容、按需替换，且具备无限扩展本地底层工具链的高开放性。

## Slide 3
核心设计：基于 MCP 协议的架构优势
Model Context Protocol (MCP) 彻底打通大模型推理与本地底层安全的交互通路
客户端会话 (Client)
—— 解耦模型适配层
ClientSession 负责接入 Gemini 2.0 与 DeepSeek，解析由底层工具链传输来的工具 Schema，在请求前动态适配，避免硬编码适配。
Stdio 通信管道
—— 标准、低延时数据交互
基于 stdio 标准流通信模式，安全构建双端通信网关。对本地操作系统底层资源调用高效，数据不通过第三方云中转，保障私密。
工具运行环境 (Server)
—— FastMCP 快捷声明
本地基于 FastMCP 工具服务器搭建。开发人员只需为原生 Python 函数增加 @mcp.tool() 装饰器，即可自动构建合规工具网关。

## Slide 4
推荐技术栈 (2026)
基于现代 Python 3.11 异构框架，构建的高性能微服务级 Agent 平台
Python 3.11+
—— 极佳的语法与性能支持
深度使用类型提示(Type Hinting)和 asyncio 原生协程，从而支撑多任务并行运行（例如同时调度多个爬虫或者执行高阶图片矩阵识别任务）。
FastAPI / Websocket
—— 低延时双向实时交互管道
基于高度成熟、无阻塞的 ASGI 异步高性能接口框架。完美协作 Websocket 协议，实现 AI 交互及 Thinking 过程全流式、瞬发推送前端。
DeepSeek / Gemini
—— 双核云端模型切换
提供高度统一的中间参数解析结构。在低算力要求场景中使用 Gemini 2.0 提高反馈效率，在重深度逻辑中则使用 DeepSeek 增强健壮度。

## Slide 5
项目实际架构与数据流向
前端 WebSocket 到后端 Stdio 管道的物理级拓扑架构
前端 WebUI 交互层
—— 单页面响应式连接机制
用户通过浏览器前端（HTML5/JS）初始化 WebSocket。模型选择信号和对话数据以 JSON 格式双向传递，并支持控制台式 Thinking 日志在对应气泡中解包显示。
后端 ASGI 中转网关
—— FastAPI 高并发长轮询
基于 FastAPI 框架管理 WebSocket 连接生命周期。接收数据后，网关在内部通过异步客户端（AsyncOpenAI 或 genai.Client）向云端 API 投递多模态或工具解析请求。
工具层 MCP 服务器
—— Stdio 子进程异步通道
大模型发出 ToolCall 决策时，网关拦截并将其转化为本地 Stdio 指令，通过 StdIO 管道唤起独立子进程 `server.py`，执行结束后数据逆向回传大模型。

## Slide 6
项目部署流程与沙箱配置
三步轻量化本地配置，确保云/端环境一键激活运行
步骤 1：准备环境与依赖
—— 安装 Python 及 AI 依赖包
1. 在系统中克隆代码仓库。 2. 执行 pip 安装必要的依赖：fastapi, uvicorn, google-genai, openai, fastmcp, paddleocr, opencv-python-headless。
步骤 2：注入模型 API Key
—— 配置文件或环境变量加载
1. 复制 `.env.example` 命名为 `.env` 文件。 2. 依次填入有效的 `GEMINI_API_KEY` 与阿里 DashScope 下的 `DASHSCOPE_API_KEY`（DeepSeek驱动）。
步骤 3：一键启动服务器
—— 子进程自加载与调试
1. 确认 `./workspace` 工作区目录已被自动创建。 2. 终端执行 `python agent.py`。网关会自动拉起子进程 `server.py`，在本地 8000 端口打开浏览器即用。

## Slide 7
预期计划与成员分工
敏捷迭代下的阶段里程碑规划与团队精细化职责管理
[胡敏逸/ 组长]
【预期职责】负责核心服务器网关架构。 【交付成果】编写 `agent.py` WebSocket 管道及双模型接口层，实现路由在运行态的热切换适配。
[叶梓竣]
【预期职责】主攻本地工具服务及安全控制。 【交付成果】使用 FastMCP 搭建 `server.py` 通信模块，成功集成本地 OCR 并开发防越界 `safe_path` 拦截器。

## Slide 8
实际进度曲线与燃尽图
敏捷迭代开发阶段任务下摆与消耗走势分析
项目进度开发轨迹分析
• 第 1-2 周（需求与预研）：确立系统核心为 MCP，打通 Stdio 管道底层通讯模型并解决跨语言 API 标准难题。 • 第 3-4 周（原型构建）：完成基于 FastAPI 与 WebSocket 的基础原型，重构并推出动态双模型热切换模式。 • 第 5-6 周（功能落地与强化）：成功集成 PaddleOCR、强化 `safe_path` 沙箱逻辑、完成自动化用例测试并顺利封版。
■ Sprint Task Burndown Chart (6-Week)
Tasks Remaining 80 | * 60 | * * [W1-W2 Research & Setup] (Planned: 100% completed) 40 | * [W3-W4 Backend/Frontend API integration] 20 | * [W5 Sandbox, OCR & crawl_syosetu Chapter] 0 | * [W6 Unit Testing & Robustness Tuning] +----------------------------------------- W1 W2 W3 W4 W5 W6 (Sprint Duration) ========================================= - 实际消亡曲线（*）高度贴合理论消耗线，无严重延期

## Slide 9
核心功能一：双模型动态热切换
支持云端 Gemini 2.0 与 DeepSeek/Qwen 混合接入，支持在极速模式与逻辑重推理之间自由切换
Gemini 2.0 - 多模态核心
—— 双协议动态兼容整合
系统原生集成 gemini-2.0-flash，支持极低延迟下的大上下文工具编排与推理。在图形化输入与代码级串行调用场景下提供了流畅支撑，并通过 UI 动态加载 System Instruction。
DeepSeek - 复杂逻辑推理大脑
—— 兼容标准 OpenAI 风格
兼容阿里云 DashScope (qwen-plus) 接口整合。采用标准 OpenAI 风格实现会话管理与结构化工具传递。能够应对复杂、包含歧义的用户原始意图拆解，提供极富逻辑与健壮的工具参数装载。

## Slide 10
核心功能二：多工协同与自由对话
不再受制于单一的关键词模板，彻底释放自然语言处理潜力
意图识别与决策链路
—— 自然语义的精准捕获
不同于传统的静态文本匹配，系统结合大模型在运行态解析不带任何前缀指令的用户输入。根据当前的对话上下文，智能判断用户真实意图，自主提取可能用到的工具调用参数。
工具链级联调度执行
—— 多步骤任务自动化闭环
当用户的意图涵盖读取特定数据、图像解析与最终小说爬取这一长链任务时，系统后台无感知级联执行 `ls` -> `ocr_image` -> `workspace_file_io` 并反馈给前端终端，提供一站式无感交互体验。

## Slide 11
核心功能三：本地感知与 PaddleOCR 图像解析
集成百度 PaddleOCR 工业级图像文本提取框架，给大模型装上本地的“眼睛”
PaddleOCR 离线图像流解析
• 工业级识别速度：采用PaddleOCR，极速返回图像中的关键信息；支持倾斜矫正（CLS方向分类器）和精确的多点位边界计算。 • 工作区零中转读取：大模型下达 'ocr_image' 指令，工具服务器接收该指令直接在后台执行，读取指定图片并解析，无安全外泄风险。
■ Terminal logs: Action calling ocr_image
> [System Log] Agent checked './workspace/test_cpu_memory.png' - Exists. > [Thinking] calling tool: ocr_image > [Processing] PaddleOCR is executing OCR on cuda:0 > [Output] Result text: 'CPU使用率: 59% 运行频率: 4.38GHz 当前空闲内存: 41.5/63.2GB' > [Status] 200 SUCCESS - Payload successfully injected back into Agent history.

## Slide 12
核心功能四：受限沙箱与文件管理
在严格隔离的“安全沙箱环境”下，确保大模型无法执行越界或误删、误读取系统资源的危险行为
安全沙箱边界设计
• 严格锁定的 `./workspace` 根目录：大模型读、写、运行的所有相对路径请求均被迫解析并映射至此。 • `safe_path` 防越界策略：系统使用 `.resolve()` 对所有目标绝对路径重组。若绝对路径的前缀非 workspace 的绝对路径，一律拒绝并触发报错逻辑。
■ Source Code: Path evaluation utility
def safe_path(path) -> Path: # 强制将相对路径解析为绝对绝对路径 safepath = (workspace / path).resolve() # 安全校验：防止通过 ../ 越权读取父目录 if not str(safepath).startswith(str(workspace)): raise ValueError("ACCESS NO ALLOWED") return safepath ##### 成功杜绝了系统级目录遍历的安全隐患 #####

## Slide 13
测试工作安排与工具运用
基于单元测试与模糊输入注入攻击，全面验证模型交互安全性
自动化单元与集成测试
—— PyTest 框架精准运行
1. 引入标准 PyTest 测试工具，对 `safe_path` 路径解析等公用工具模块实施自动化覆盖。 2. 对多层相对路径绕过（如 `../../etc/passwd`）编写专门用例，确保底层始终精准拦截。
安全与注入边界测试
—— 模拟黑客恶意路径注入
1. 测试组手工构造非标准的、恶意的相对路径输入，注入到大模型的文件读写工具调用中。 2. 对图片解析格式进行极端注入（如损坏图片），验证 PaddleOCR 以及异常拦截代码的稳健度。
WebSocket 负载与仿真测试
—— 长连接压力与延迟调试
1. 采用 WebSocket 高并发仿真脚本测试服务器在多用户长连接下的响应耗时。 2. 模拟突发网络中断和重连过程，检测动态会话内 history 上下文在异常退出时的稳定性表现。

## Slide 14
接口与安全测试评述
客观评价系统当前安全拦截水平与并发服务能力
路径防线安全评述
—— 拦截率达 100% 拒绝越界
经过 20 余组恶意相对路径遍历测试用例注入，`safe_path` 实现了零漏报安全拦截。Agent 在试图运行或读写工作区以外的数据时，均被阻断并传回“NO”的安全报错信息。
多模型热切换平滑度评述
—— 零延迟无缝驱动接管
WebSocket 能够瞬发接收“init”事件并自重组 Payload。在 Gemini 和 DeepSeek 来回热切换超过 50 次的循环压力测试下，会话上下游数据无任何丢失、解析无任何崩溃。
性能瓶颈与不足评述
—— 重算力及单点进程依赖限制
由于 PaddleOCR 在无 GPU 的本地机器部署时加载权重耗时较长，首次图片 OCR 响应存在 2-3s 延迟；且 `workspace_shell` 工具的安全防御仍属于应用级，隔离级别有待继续提升。

## Slide 15
遇到的关键问题与解决方案
直面研发期两大死锁难题，依靠协程优化与路径校验成功解开
问题一：API 超频调用导致熔断死锁
—— 【解决思路】在运行态限速并提供平滑降级
在进行密集的多工具级联调度测试（如连续执行 ls -> read -> OCR）时，云端 Gemini 的 API 极其频繁地抛出 429 RateLimit 错误，导致 WebSocket 通信中断。 【解决方案】在后端大模型的 generate_content 推理主循环中，强行加入了 `await asyncio.sleep(1)` 限速节流控制，同时增加了 try-catch 拦截结构，保证即使遇到限频也会返回温和提示，而不是断开 WebSocket。
问题二：黑客越权注入越过沙箱边界
—— 【解决思路】严控绝对路径并彻底封杀 ../
大模型在解释复杂模糊的相对路径（例如 `../../workspace/test.txt`）时，由于缺乏前缀严格校验，有可能绕过简单的前缀匹配检测，在宿主机其他敏感目录读写文件。 【解决方案】彻底摒弃原有的字符串前缀包含检测。使用 Python 原生系统的 `(workspace / path).resolve()` 机制强制将其彻底转义为不带 `../` 等欺骗性字符的绝对物理路径，再进行 `.startswith` 比对，实现底层安全。

## Slide 16
成员过程体会与反思
团队在多协议融合、沙箱开发与自动化安全测试中的技术沉淀
[胡敏逸/ 组长]
大模型的多协议适配与 WebSocket 长连接整合，让我深刻认识到解耦抽象层设计的价值。后续还需重点解决长会话的高可用熔断降级控制。
[叶梓竣]
贡献权重: 30%
在集成 PaddleOCR 离线处理和 safe_path 安全代码的过程中，我学到了如何给大模型本地运行戴上‘安全枷锁’，容器隔离任重道远。

## Slide 17
总结与下一步升级展望
直面短板，构建高可用生产级 Agent 系统的进化路径
隔离安全性升级
—— 彻底隔离本地物理机
【现状】Shell 执行器仍在物理机工作空间下直接执行命令，仍有误操作隐患。 【展望】下一阶段，整个子进程工具服务（`server.py`）将整体装入轻量级 Docker 容器。
会话历史持久化
—— 引入本地 SQLite 嵌入库
【现状】由于会话历史完全依托于 WebSocket 内存，一旦中断重连历史将不复存在。 【展望】后续将加入 SQLite 数据库，实现历史上下文持久化与历史节点管理。
错误自适应恢复
—— 指数退避算法熔断机制
【现状】若云端 API 超时，链路有可能抛出 Exception 导致 WebSocket 挂断。 【展望】未来将在中转网关注入自适应退避与重试控制，在大面积掉网时优雅反馈提示。